## Slide 1: Основи управління проектами
Управління людськими ресурсами

## Slide 2: Зміст
Типи організацій і планування
Мотивація та удосконалення роботи
Влада та лідерство
Конфлікти
Висновок

## Slide 3: Цілі
Забеспечити найбільш ефективне управління людськими ресурсами(команда, учасники, спонсори, інші відділи…)
Задачі
  План забеспечення персоналом(ролі, обов’язки, відносини)
  Набір та розвиток команди
  Управління командою
Рутинні питання (контракти, посібники) відділ кадрів

## Slide 4: Типи організацій
Функціональна
Матрична
  Слабка
  Збалансована
  Сильна
Проектна
Визначає організаційну структуру і взаємодію персоналу

## Slide 5: Елементи планування
Матриця відповідальностi (Responsibility Assignment Matrix, RAM) – відповідність персонал-задача-функція
План забеспечення персоналом (staffing plan) – хто коли на якому проекті (функціональний менеджер)
План навчання

## Slide 6: Елементи планування
Організаційна діаграма – ієрархія підзвітності
  Огранізаційна структура (Organization Breakdown Structure, OBS) – по відділам
  Структура декомпозиції ресурсів (Resource Breakdown Structure, RBS) – по професіям

## Slide 7: Взаємодія з персоналом
Формалізовані очікування (графік роботи, понаднормові, поїздки і т.д. )
Оцінка роботи співробітника виконується функціональним менеджером за даними від менеджера проекту
Віртуальні команди – ширший вибір, гірші комунікації

## Slide 8: Матриця відпоідальності
Співвідношення «обов’язок - ім’я»
  Б – бере участь
  З – підзвітний
  П – провіряє
  І – інформує
  Т – затверджує
  В – відповідає
  К - консультує
 | ім’я 1 | ім’я 2 | 
Задача 1 | Б | З | 
Задачі 2 |  | О | 

## Slide 9: Інші моделі проектної групи
Microsoft Solutions Framework (MSF) – Agile
  Невеликі самостійні групи, внутрішньо організовані без ієрархії
  6 ролей (можуть поєднуватись) на 7 рольових груп
  Задачі і зони відповідальності – в кожній ведучій є своя рольова група
Екстремальне програмування (ХР)
Компонентно- і функціонально- орієнтовані команди
…

## Slide 10: Мотивація
Більш дієва, ніж хороші процедури (чіткі формальні інструкції – хто, що, коли і як робить)
Суттєво залежить від персоналу (культура, релігія, світогляд …)
  Обмеження традиційних культур
Не зводиться до матеріального стимулювання
Може втрачати ефективність

## Slide 11: Базові мотивацї
До другої світової війни включно – «голод» і «патріотизм»
Теорія очікувань («називай свинею - захрюкає»)
Теорія ієрархії потреб (Маслоу , 1943)
  Ефективне тільки послідовне задоволення потреб за збільшенням рівня: харчування, житло, одяг -> безпека -> соціальні потреби ->визнання -> самореалізація
  В 1970-ті намагались форсувати верхні рівні («колектив – велика сім’я»), але безуспішно =>

## Slide 12: Мотиваційно-гігієнічна теорія Херцберга
Гігієнічні фактори (зарплата, статус, стосунки з начальством,…) – виходять на насичення після виходу із зони невдоволеності
Мотиватори (успіх, визнання, відповідальність, ріст…) – починають працювати тільки поза зоною невдоволеності

## Slide 13: Вдосконалення роботи і технологічних операцій
Укрупнення операцій до осмислених (антиконвеєр)
Підвищення різноманітності (включаючи планування і контроль) – наприклад, індивідуальні плани
  Більш тісний контакт замовника і безпосереднього виконавця
  Відсутність монотонності
  Відчуття значимості, відповідальності та компетентності

## Slide 14: Вдосконалення роботи і технологічних операцій
Гуртки якості – добровільні організації з вирішення проблем
  Не керуюються компанією, але підтримуюються ( засоби спілкування, час для зборів та роботи, ресурси, доступ до керівництва) – вирішення проблем і різноманітності

## Slide 15: Влада
Здатність впливати на поведінку іншої особи
  Примус («покарання гірше роботи»)
  Винагорода («сильніше аніж мінуси роботи», проблеми мотивації )
  Маніпуляція – вплив на оцінки і цілі
Людина повинна вірити, що
  Робота здійсненна
  Покарання або винагорода реальні
  Покарання або винагорода достатні для мотивації

## Slide 16: Види влади
Легітимна влада – не вимагає безпосереднього покарання чи винагороди
Влада еталону – харизма, сила особистості
Влада знавця (експерта) – компетентність
Представницька влада – добровільна делегація влади

## Slide 17: Лідерство
Теорія Мак-Ґреґора : 2 типи керівників
X(«всі ледарі», «довіряти неможна», погрози і примуси, керують самі) – дієві в дуже сприятливих і в дуже не сприятливих умовах (війна)
Y( колективне управління, ділиться інформацією) – дієві в нормальних умовах

## Slide 18: Урегулювання конфліктів
Конфлікт – одна із сторін вважає, що друга перешкоджає досягненню цілі
Урегулювання – зниження невдоволення сторін до прийнятного рівня
Відмінність цілей -> нерозуміння цілей інших-> необхідне втручання

## Slide 19: Способи вирішення конфлікту
 | Користь для особистих цілей | Користь для взаємин | Постійний результат
Примус («Я сказав!») | + | - | +
Згладжування («не така вже й різниця») | - | + | -
Компроміс (взаємні поступки – ніхто не задоволений) | +- | +- | +
Вирішення проблеми(«вияснимо, хто правий» - тяжко або неможливо) | + | + | +
Ухилення( відмова від суперечки однієї із сторін) | - | - | -

## Slide 20: Висновок
Розглянуті основні задачі способи планування людських ресурсів
Розглянуті питання мотивації
Приведені основні способи розв’язання конфліктів