## Slide 1: Навчальний курс Основи управління проектами
Лекція 7
Управління комунікаціями

## Slide 2: Зміст
Види комунікацій
Структура команди і налагодження зв'язків
Поліпшення комунікацій
Збори
Звітність
Висновок

## Slide 3: Мета
Комунікація - процес передачі повідомлення іншій стороні, включаючи розумінння
Обмін накопиченними знаннями, використання їх у майбутньому
Комунікаційні властивості - найважливіші для менеджера
План управління комунікаціями - визначення необхідності в інформації (формат від участі, частота розсилки, відповідні)

## Slide 4: Комунікація
обдумування - формування повідомлення
кодування - переклад повідомлення в придатну для передачі форму (мову, жести, ...)
символи - посилання-замінники (слово, фото, ...)
передача
сприйняття - розпізнавання повідомлення одержувачем
декодування
розуміння - витяг значення

## Slide 5: Види комунікації
Усні
● зворотний зв'язок => швидкість
Письмові
● деталізовані
● можна перечитати
● асинхронність
● документування

## Slide 6: Різновиди комунікації
Формальні комунікації
презентації для керівництва та зацікавлених сторін - Power Point - цифрові фото - телеконференції
електронна пошта або інтернет
формальне схвалення команди на основних етапах
внесення змін до проекту
Неформальні - більш відкриті і вільні в обхід жорсткої ієрархічної структури (там, де є така структура)

## Slide 7: Структура команди
Плоска
Плоска + керівництво
Ієрархічна
Infosys: Консультант (и) поза ієрархії

## Slide 8: Планування комунікації
Організаційна структура
Учасники
Територіальне розміщення
Розподіл відповідальності
Інформаційні потреби
внутрішні
зовнішні - куратори - контакти і повноваження - обмеження - місце зберігання інформації і форма обміну
Інша

## Slide 9: Налагодження зв’язків (networking)
Кругові мережі
Ланцюжок (управління) (chain of command) - повільно, помилки, "зіпсований телефон"
Колесо (зірка)
Вільні і відкриті (all-channel) - все з усіма, складний контроль, ~ N2 зв'язків
MSF: Вільний обмін інформацією, крім комерційної та інших таємниць
Управління методом прогулянки (management by walking around, MBWA) - "нехай сам захоче поговорити про справи"

## Slide 10: Зворотный зв’язок
Надання команді звітів про стан проекту і відгуків керівництва і замовника
● дошки оголошень
● розсилки
● web-сайт
● наради
● ...

## Slide 11: Перепони комунікації
Спотворене сприйняття (через мотивації, емоцій, середовища, ...)
Недостовірні джерела (помилки джерела, недовіра, ...)
Помилки передачі (мовні і культурні відмінності, різний досвід, ...)

## Slide 12: Вдосконалення комунікації
повідомлення значиме для одержувача
просте коротке повідомлення (без зайвих деталей)
дрібними частинами зі зворотним зв'язком
повторення ключових пунктів
поліпшення слухового сприйняття
Не перебивай того, хто говорить
підбадьорювати говорить (в основному - невербально)
показуй інтерес
прибирай відволікаючі фактори (шум, телефон, ...)
періодично підводь підсумки

## Slide 13: Наради
Хто має право зібрати
В які терміни
Форма проведення
1-1
група 3-9 чоловік
телефонні переговори
телеконференція

## Slide 14: Керівництво нарадами
Витрати від кількості учасників ростуть практично лінійно (?)
Ефективність виходить на насичення
шукаємо точку перетину (або max різниці? Як оцінити ефективність?)
Оптимум ~ 8-10 чоловік (для інформаційних повідомлень - більше)

## Slide 15: Підвищення ефективності нарад
Письмове сповіщення (час, місце, тема, повістка, хто запрошений, попередження про виступ, вся вступна інформація) - заздалегідь !!!
Відкриття - цілі, порядок (дотримуватися !!!), "є доповнення?", Щохвилинний план
Протоколювання (підсумки, плани, рішення) - розіслати всім учасникам
рішення: завдання, відповідальний, дата
відкриті питання

## Slide 16: Оцінка ефективності роботи
У матричної організації - спільні записи менеджера і співробітника команди кожні 2 тижні, копію - співробітнику, копію - менеджеру, копію - функціональному менеджеру

## Slide 17: Звітність
Внутрішня (в команді, не завжди потрібна)
Зовнішня
Спонсор (керівництво)
Замовник
Підрядники

## Slide 18: Склад звіту
Проблеми та ризики
Розбіжність з планом
Що зроблено
Поточні завдання
Плани і прогнози

## Slide 19: Висновок
Розглянуто вплив організаційної структури на методи комунікації
Наведено прийоми підвищення ефективності керування
Розглянуто основні питання проведення зборів і звітності

## Slide 20: Література
Керівництво до зводу знань з управління проектами (Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMI, 2004
М.Ньюел Управління проектами для професіоналів. Керівництво з підготовки до здачі сертифікаційного іспиту PMP. КудіцОбраз, Москва, 2006
Том Демарк, Тімоті Лістер. Людський фактор: успішні проекти і команди. Символ-Плюс, 2005
Панкаж Джалота Управління програмним проектом на практиці. Лорі, 2005

## Slide 21: Наступна тема
Управління якістю