## Slide 1: Основи управління проектами
Лекція 1
Вступ

## Slide 2: Зміст
Основні терміни
Управління проектами
Учасники проекту
Типи проектних організацій
PMP
Висновок

## Slide 3: Проект
1. Проект – тимчасове підприємство для створення унікальних продуктів, послуг або результатів.
2. Тимчасове – має початок (приняття рішень, статут, накопичення коштів) і кінець (досягнення цілей або відмова від продовження проекту)
3.Унікальність має на увазі необхідність окремого планування (немає точних аналогів на даний момент)

## Slide 4
Ієрархія проектів

## Slide 5: Керування проектами
Управління проектами (Project Management) - процес управління і одночасно назва самого методу
PMBOK: Управління проектами є додатком знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, що пред'являються до проекту
Не являється точною наукою

## Slide 6: Стандарти керування проектами
Відомі стандарти і керівництва
  ● APM Body Of Knowledge (Асоціація управління проектами, Великобританія)
● PMI PMBOK (Інститут управління проектами, США)
● Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
2. Завдання
● Кращі практики
● Взаємодія фахівців
● Сертифікація

## Slide 7: Керівництво до інженерії програмного забезпечення (SWEBOK)
Області знань програмної інженерії:
Software Requirements
Software Design
Software Construction
Software Testing
Software Maintenance
Software Configuration Management
Software Engineering Management - управление IT проектом
Software Engineering Process
Software Engineerting Tools and Methods
Software Quality

## Slide 8: Інститут управління проектами (PMI)
1969 рік – заснування
1989 - ~5000 членів, ~ 1000 PMP
2004 - >100000 членів, >75000 PMP

## Slide 9: PMBOK
PMBOK – керівництво до зводу знань з управління проектами (Guide to the Project Management Body of Knowledge)
Стандарт ANSI / PMI 99-001-2004
Зареєстрована торгова марка PMI

## Slide 10: Групи процесів управління
Ініціація (запуск)
  Санкціонувати початок проекту або фази
  Приблизні оцінки успішності
  Зміст проекту
  Обгрунтування, статут проекту
Планування
  Збір додаткової інформації
  Уточнення планів (послідовна розробка)

## Slide 11
3. Виконання
  Виконання і завершення роботи
  Досягнення цілей
  Поставка результатів
4. Моніторинг та управління
  Відстеження результатів і відповідності з планом
  Рекомендації щодо коригування дій
  Управління змінами
5. Завершальні процеси
  Передача результатів
  Закриття рахунків і звід балансу закупівель

## Slide 12: Галузі знань управління проектами
Управління інтеграцією
Управління обмеженнями (змістом)
Управління часом
Управління витратами (вартістю)
Управління ризиками
Управління персоналом
Управління комунікаціями
Управління закупівлями (контрактами і поставками)
Управління якістю

## Slide 13: Підходи до управління проектом
Результати проекту існують довше від самого проекту і вимагають додаткових витрат на супровід і підтримку
Техніка послідовної розробки – поступове підвищення деталізації планів в процесі розвитку проекту

## Slide 14: Потрійне обмеження
Потрійне обмеження:
  Зміст – що потрібно зробити для успішного завершення
  Бюджет
  Термін виконання
Методи вибору:
  Жорстко задано
  Оптимізуємо
  “як вийде”

## Slide 15
Життєвий цикл проекту
Фази
  Можуть змінюватись
  Можуть перекриватися
  Містять початкові, завершальні та проміжні дії
  Точки прийняття рішень:
  - огляд стану
  - перехід до наступної фази або завершення проекту
Досягнення фази
  Створення результатів поставки – піддаються перевірці продуктів роботи, які надходять ззовні або створюються всередині

## Slide 16
Оцінки здійсненності
Розробка і планування
Виконання і управління
Перехід в новий проект – передача проекту групі супроводу і підтримки
Початок нового проекту
Типові фази проекту

## Slide 17
Учасники – всі, хто пов’язаний (може щось отримати або втратити) з результатами завершення проекту
Клієнт або спонсор
Команда проекту
Менеджер проекту
Посібників
…
Учасники проекту

## Slide 18
Лідер проекту
Адміністративний
        ● Менеджер проекту: досвід та знання фінансів, бухобліку, продажів, маркетингу, виробництва, стратегічного і оперативного планування, характеристик організацій, персоналу, адміністративної роботи, взаємовідносин в управлінській діяльності, мотивації, професійних навичок
2. Технічний
● Архітектор, провідний розробник

## Slide 19
Типи проектних організацій
Повністю проектна
                ● необмежена влада менеджера проекту
                ● повне залучення
                ● конкретна ціль

## Slide 20
Функціональна
  ● угруповання співробітників по навичками
  ● основні рішення приймаються функціональними менеджерами
  ● висока спеціалізація
  ● розбиття проекту по групах

## Slide 21
Матрична
  ● суровий поділ за професією
  ● функціональні менеджери забезпечують адміністративну частину роботи
  ● менеджери проектів займаються замовниками і проектом
Типи матричних організацій
  ● слабка
  ● збалансована
  ● сильна

## Slide 22
Екзамен PMP
Project Management Professional
сертифікація від PMI
ISO 9001 (2001 г.)
сам процес відповідає ISO 9000:2000
Вимоги для отримання сертифікату
ступінь бакалавра і 4500 годин досвіду за 6 років або без ступеня і 7500 годин в останні 8 років
35 годин навчання управлінню проектами – будь-які (включаючи дистанційні), без терміну давності
для продовження сертифікату – набрати 60 балів професійного розвитку за 3 роки

## Slide 23
Задачі PMP (кодекс професійної етики)
Чесність і професіоналізм
Вносити внесок в базу знань управління проектами
Підвищувати особисту компетентність
Взаємодіяти з учасниками проекту і командою професійно і на принципах співпраці, поважаючи особисті, етнічні та культурні відмінності

## Slide 24
Висновок
Розглянуто основні завдання та напрямки управління проектами
Названо основні стандарти на управління проектами
Розглянуто життєвий цикл і складові проекту

## Slide 25
Література
Керівництво до зводу знань з управління проектами (Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMI, 2004
М.Ньюел Управління проектами для професіоналів.
Керівництво з підготовки до здачі сертифікаційного іспиту PMP. Кудіц-Образ, Москва, 2006
Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. A project of the IEEE Computer Society Professional Practices Committee, 2004
Том ДеМарко, Тімоті Лістер. Людський фактор: успішні проекти і команди
Панкаж Джалота Управління програмним проектом на практиці. Лорі, 2005